ATA: Nº01/2026

Equipe LOGTEAM

API  3º Semestre do CST de Logístia

Data:15/09/2026.

Assunto: Ata de reunião semanal da Equipe XXX

No dia 15 de setembro de 2026, realizou-se a reunião Nº01/2026 da Equipe LOGTEAM da API do 3º Semestre do CST de Logística da FATEC São José dos Campos.

Estiveram presentes os seguintes membros: Bianca (P.O.), Lilian (Scrum Master), Alisson, Jackson, Marcelo, Daniel Felipe Brandi e Marcos.

Em pauta, foi discutido o avanço semanal da equipe no desenvolvimento da API em parceria com o IPEM-SP. A Tabela 1 a seguir apresenta as tarefas da equipe na semana, com responsável, prazo e status.

Tabela 1 – Tarefas da semana

| Tarefa | Responsável | Prazo | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| Configuração e provimento do ambiente Jira | Lilian, Alisson e Bianca | 18/09/2026 | Em andamento |
| Tratamento da base de dados e segmentação de vistorias (IPEM) | Jackson e Marcelo | 20/09/2026 | Em andamento |
| Estruturação do repositório no GitHub | Daniel Felipe Brandi e Marcos | 19/09/2026 | Em andamento |
| Encaminhamento das dúvidas operacionais ao cliente | Bianca (P.O.) | 17/09/2026 | Em andamento |

NOTA: Para tarefas novas, complexas ou com dependências relevantes, a equipe deverá anexar um 5W2H detalhado. As tarefas de rotina já dominadas dispensam esse detalhamento.

Durante o planejamento surgiram os seguintes questionamentos que serão realizados pelo PO ao parceiro acadêmico no dia 18/09/2026.

Questionamento 1: Fiscais que possuem baixos registros de vistorias exercem atividades administrativas/internas complementares que justificam a menor carga em campo?

Questionamento 2: Qual a tolerância exata de periodicidade das fiscalizações por município/região segundo os normativos internos do IPEM-SP?

Questionamento 3: Há restrição de horário ou dias específicos da semana para a realização de vistorias em determinados tipos de estabelecimentos?

Além dos questionamentos levantados, a equipe definiu como prontas as seguintes tarefas:

- Tarefa 1 - Definição do problema central do projeto e escopo do MVP da Sprint 1.

- Tarefa 2 - Priorização inicial do Backlog (Histórias de Usuário US01 a US04).

- Tarefa 3 - Divisão de papéis e responsabilidades dos integrantes da equipe LOGTEAM

As evidências de conclusão também serão compartilhadas com o parceiro acadêmico por meio de mensagem do PO em 18/09/2026.

Sem mais, a reunião foi encerrada.